Phần 1:

Tú: 10×6-6=54 giờ

Vy: 10×6-0=60 giờ

Khoa: 9×6-4=50 giờ

Hà: 8×6-0=48 giờ

Tổng Planning Capacity của Team=54+60+50+48=212 giờ

Velocity trung bình 4 Sprint gần nhất: 18+20+19+15/4=18 SP

Biến động Velocity quá khứ: Từ 15 đến 20 SP

Khoảng Velocity dùng để dự báo cho Sprint 5: 16-18 SP

Phần 2:

Giúp hành khách thanh toán chuyến đi mượt mà và an tâm minh bạch về dòng tiền vào ví RikkeiPay khi chuyến bị hủy

PBI 1: Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay (8 SP)

PBI 2: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (5 SP)

PBI 3: Xem số dư và lịch sử giao dịch ví (3 SP)

Tổng SP cam kết=8+5+3=16 SP Nằm hoàn toàn trong khoảng dự báo 16-18 SP

PBI 4 (Gửi SMS khi tài xế sắp đến - 3 SP): Nhà cung cấp SMS chưa ký hợp đồng (phụ thuộc bên ngoài chưa sẵn sàng), nếu đưa vào rủi ro cao sẽ bị nghẽn và không đạt định nghĩa Done.

PBI 5 (Giao diện chủ đề Tết - 2 SP): Dù vừa khít với dung lượng trống còn lại so với Velocity trung bình (16+2=18 SP), nhưng PBI này không phục vụ Sprint Goal về trải nghiệm thanh toán/minh bạch dòng tiền RikkeiPay.

PBI 6 (Chat với tài xế - 5 SP): Không thuộc phạm vi ưu tiên giải quyết bài toán cốt lõi về ví RikkeiPay trong Sprint này và vượt quá Capacity khả dụng của Team.

Phần 3:

Task 1: Phát triển API xử lý logic hoàn tiền tự động (Backend)

- Nội dung: Lắng nghe sự kiện "Chuyển trạng thái chuyến đi sang Hủy", tính toán số tiền hoàn dựa trên chính sách hủy và cập nhật cộng lại số dư ví RikkeiPay.

- Đầu ra kiểm chứng được: Swagger/Postman Collection chạy đạt 100% Unit Test cho các kịch bản hủy chuyến (hủy do tài xế, hủy do khách, hủy trước/sau khi bắt đầu).

Task 2: Cập nhật giao diện thông báo & trạng thái hoàn tiền (Frontend)

- Nội dung: Hiển thị pop-up thông báo "Đã hoàn tiền [X] VNĐ vào ví RikkeiPay" ngay trên màn hình chi tiết chuyến đi bị hủy và cập nhật biến động số dư tức thì.

- Đầu ra kiểm chứng được: Giao diện app hiển thị đúng popup thông báo hoàn tiền và số dư trên UI tự động refresh cập nhật chính xác sau khi bấm hủy chuyến trên môi trường Staging.

Task 3: Kiểm thử tích hợp kịch bản Hủy chuyến - Hoàn tiền (Integration Test/QA)

- Nội dung: Thực hiện E2E Testing từ luồng Đặt chuyến -> Khách/Tài xế bấm Hủy -> Kiểm tra tiền về ví -> Kiểm tra log giao dịch hệ thống.

- Đầu ra kiểm chứng được: Báo cáo kiểm thử (Test Report) đạt 100% Pass cho toàn bộ các Test Case kịch bản hủy chuyến, không phát sinh lỗi nghẽn (Blocker/Critical bug).

Team.